**Munkavállalói Szerződés**

**A szerződés tárgya:** Hálózati infrastruktúra tervezése, kivitelezése és tesztelése három telephelyen: irodahelység, raktár, szerverfarm.

**Szerződő felek:**

1. **Munkaadó:** MűSzaki Kft. (továbbiakban: „Munkaadó”)
2. **Munkavállaló:** QuantumLink Kft. (továbbiakban: „Munkavállaló”)

**I. A munkavégzés helye és terjedelme**

1. Munkavállaló vállalja, hogy a Munkaadó számára hálózati infrastruktúra tervezését, kivitelezését és tesztelését végzi három telephelyen:
   * Irodahelység
   * Raktár
   * Szerverfarm
2. A munkavégzés során Munkavállaló feladatai a következőkre terjednek ki:
   * A megfelelő hálózati infrastruktúra tervezése, figyelembe véve a három telephely egyedi igényeit és követelményeit.
   * A hálózati eszközök kiválasztása és beszerzése, beleértve a forgalomirányítókat, kapcsolókat, tűzfalakat, kábelezést és egyéb szükséges komponenseket.
   * A tervezett hálózati infrastruktúra kivitelezése, beleértve az eszközök telepítését, kábelezést és összekapcsolást.
   * A kivitelezett hálózat tesztelése és optimalizálása, biztosítva annak megfelelő működését és teljesítményét.
   * A rendszerek biztonsági beállításainak és védelmi mechanizmusainak megfelelő implementálása.
   * Részletes dokumentáció készítése a hálózati infrastruktúra felépítéséről, működéséről és beállításairól.

**II. Időtartam és határidők**

1. Munkavállaló vállalja, hogy a munkát a következő határidők betartásával végzi el:
   * A hálózati infrastruktúra tervezése legkésőbb 2025. 01. 17. napjáig elkészül.
   * A kivitelezés befejezése legkésőbb 2025. 03. 31. napjáig történik.
   * A tesztelés és optimalizálás legkésőbb 2025. 04. 30. napjáig lezárul.
2. Munkavállaló köteles minden jelentős késedelemről azonnal értesíteni a Munkaadót, és megállapodni a szükséges korrekciókban.

**III. A munkavégzés feltételei**

1. Munkaadó biztosítja a Munkavállaló számára az összes szükséges erőforrást a projekt megvalósításához, beleértve a hardvereket, szoftvereket és a munkavégzéshez szükséges helyszíneket.
2. Munkavállaló köteles betartani a Munkaadó által meghatározott szabályokat és eljárásokat a hálózati eszközök telepítése, biztonságos működtetése és karbantartása során.
3. A projekt megvalósításához szükséges döntéseket és ajánlásokat a Munkavállaló önállóan hozhatja meg, azonban minden jelentős döntésről, változtatásról előzetes egyeztetést folytat a Munkaadóval.

**IV. Díjazás és kifizetés**

1. A Munkavállaló munkájáért a Munkaadó a következő díjazást biztosít:
   * A munkadíj 2.000.000 Ft, amely tartalmazza a tervezést, kivitelezést és tesztelést.
   * A kifizetés a projekt végén történik.
2. Munkavállaló a munkavégzéshez kapcsolódó egyéb költségeket (pl. eszközök, anyagok, szállítás) csak előzetes egyeztetést követően számolhat fel.

**V. Titoktartás és adatvédelem**

1. Munkavállaló vállalja, hogy a Munkaadóval kapcsolatos minden információt, különösen a hálózati infrastruktúrára vonatkozó adatokat titokban tartja, és azokat harmadik fél számára nem adja át.
2. A Munkavállaló a Munkaadó rendszerein és eszközein végzett munkája során köteles betartani minden vonatkozó adatvédelmi jogszabályt és a Munkaadó belső szabályzatait.

**VI. Szavatosság és felelősség**

1. Munkavállaló felelősséget vállal a tervezett és kivitelezett hálózati infrastruktúra megfelelő működéséért a teljes projekt befejezését követő 1 évig.
2. Ha a hálózati infrastruktúra hibája a projekt befejezését követően felmerül, a Munkavállaló köteles a hibát a saját költségén kijavítani.
3. Munkavállaló nem felelős a hálózati infrastruktúra használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért, ha azok a helytelen használatból vagy külső tényezők hatására merülnek fel.

**VII. Egyéb rendelkezések**

1. A Munkaadó fenntartja a jogot, hogy a szerződés feltételeit egyoldalúan módosítsa, amennyiben erre a projekt megvalósítása érdekében szükség van.
2. Munkavállaló vállalja, hogy a munkavégzés során minden jogszabályi előírást betart, és biztosítja, hogy a munkálatok nem sértenek harmadik fél jogait.

**VIII. A szerződés megszüntetése**

1. A Munkaadó jogosult a szerződést felmondani, ha a Munkavállaló nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, vagy súlyosan megszegi a munkavégzésre vonatkozó szabályokat.
2. A Munkavállaló jogosult a szerződést felmondani, amennyiben a Munkaadó nem biztosítja a szükséges erőforrásokat, vagy más, a munkavégzést akadályozó körülményeket idéz elő.

MűSzaki Kft.  
Aláírás: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Dátum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

QuantumLink Kft.  
Aláírás: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Dátum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_